QuestBoard

ADHD タスク管理アプリ　企画設計書 v2

（壁打ちセッション全体まとめ・Claude Code投入用）

# 1. コンセプト・ターゲット

## アプリの一言説明

中高生のADHDを持つ子どもが、自分だけのモンスターを育てながらタスクをこなし、仲間と「モンスターの集落」を育てるRPG型タスク管理アプリ。親の承認がゲームに自然に組み込まれている。

## ターゲット

| 対象 | 詳細 |
| --- | --- |
| プライマリ | 中高生（ADHD傾向あり） |
| セカンダリ | その保護者（承認者・課金者） |
| 将来的に | 学校・塾・特別支援クラス（B2B展開） |

## ADHDの特性とアプリの設計方針

- 即時報酬が必要 → タスク完了の瞬間にリアルタイムでモンスターに反映

- 外部からの締め切りに強い → 親という承認者・仲間の存在が動機づけになる

- 長期目標が続かない → モンスターの進化・集落の成長が継続の引力になる

- 「自分のためだけ」より「誰かのために」動ける → ギルドの集落が全員の貢献で育つ

- ネガティブなセルフイメージ → 「勉強してる自分」ではなく「修行しているモンスター」に自己イメージを書き換える

# 2. ゲーム・世界観の設計

## 世界観コンセプト

「現実のタスクをこなすことで、自分のモンスターが育ち、仲間の集落が発展する」

| 現実世界 | ゲーム内表現 |
| --- | --- |
| タスク | 修行クエスト・依頼書 |
| タスク完了申告 | クエスト報告ボタン |
| 親の承認 | 長老（ギルドマスター）の認定 |
| 差し戻し | 「証拠が足りぬ、再挑戦せよ」 |
| 連続達成 | ストリーク炎・称号解放 |
| 親アカウント | 長老・ギルドマスター |

## モンスター育成システム（たまごっち型）

自分だけのモンスターに愛着を持ちながら、そのモンスターをギルドに連れて行く「ポケモン的な構造」を採用。

■ 進化の仕組み：タスクの種類で進化先が変わる

| タスクカテゴリ | 進化ルート | 特徴 |
| --- | --- | --- |
| 📚 勉強系タスク多め | 魔法使い・賢者系 | 知識・魔法系に成長 |
| 💪 運動・体のケア多め | 戦士・力系 | たくましく成長 |
| 🌿 生活習慣系タスク多め | 自然・癒し系 | おだやかに成長 |
| ⭐ バランスよくこなす | 隠し進化（レア） | 特別な見た目に進化 |

■ 進化ツリー（例）

- Lv1：たまご 🥚（みんな同じスタート）

- Lv3：幼体（個性が出始める）

- Lv7：中間進化（タスク傾向で分岐）

- Lv15：最終進化（各系統の最強形態）

- 隠し進化：バランスよく全カテゴリこなした場合のみ解放

※ 進化先はあくまで「傾向で変わる」程度にする。親がタスクを操作して強制できないよう注意。

## ビジュアルテイスト：2サイド制

オンボーディング時に「好みのテイスト」を選ばせる。性別ではなく好みで選ぶことで、男子がライトサイドを選んでも、女子がダークサイドを選んでも自然。

| サイド | テイスト | 進化ルート例 | UIテーマ |
| --- | --- | --- | --- |
| 🌑 ダークサイド | 闇・魔王・悪魔系 | 👾 → 🧿 → 😈 → 👑 | 紫・黒・ダーク |
| 🌸 ライトサイド | 妖精・動物・癒し系 | 🐣 → 🦊 → 🦄 → 🌟 | ピンク・白・ソフト |

- あとから「転生機能」でテイストを変えられる設計にする

- テーマ切り替えでモンスターの種類・UIカラー・エフェクトを一括変更

## 集落（協力レイヤー）

個人のモンスターが育つ「たまごっち的愛着」と、ギルドで協力する「外発的動機」を両立させる構造。

- ギルドメンバー全員のタスク達成が合算されて集落が発展する

- 知識系・戦士系・自然系など違う進化タイプが集まることで集落が豊かになる

- 「みんな違うタイプでいい」というメッセージが自然に伝わる設計

- ペナルティなし：貢献加算型（やった分だけプラス、サボってもマイナスなし）

## 集落の成長

| レベル | 集落の様子 | 条件（累計タスク数） |
| --- | --- | --- |
| Lv1 | 荒野にテント数個 | ギルド結成 |
| Lv2 | 小さな村 | 累計100タスク |
| Lv3 | 活気ある集落 | 累計500タスク |
| Lv4 | モンスターの町 | 累計2,000タスク |
| Lv5 | 伝説の魔王城 | 累計5,000タスク |

# 3. 親子のUX・フロー設計

## 子どもの1日の流れ

- 朝：タスクが「修行クエスト依頼書」として届く（親が前日に設定）

- 日中：タスクをこなすたびにモンスターにリアルタイムで反映される

- 夜：親が承認 → XP確定 → モンスターが光る演出

- 毎日：夜のサマリーで集落の変化を確認

## 夜のサマリー（毎日の締め）

- 今日建った建物・集落の変化を表示

- ギルドメンバー全員の達成率を一覧

- 明日の集落目標をチラ見せ（翌日モチベーション）

## 親のUX設計

「親がめんどくさいと感じた瞬間、アプリは死ぬ」。承認フローは1タップで完結。

| 機能 | 設計方針 |
| --- | --- |
| 承認通知 | 「◯◯ちゃんが3つのクエストを完了しました！」シンプルな一行 |
| 承認画面 | タスク一覧 ＋「まとめて全承認」ボタン |
| 差し戻し | やさしいテンプレートコメント必須（「却下」「失敗」という言葉は使わない） |
| タスク作成 | 親側はWebで管理（スマホアプリ不要） |
| 子どもからの催促 | 「承認お願い！」かわいいスタンプを送れる機能 |

## 承認遅延への対策

| タイミング | 仕掛け |
| --- | --- |
| 完了申告から2時間後 | やさしい通知「承認待ちがあります」 |
| 完了申告から6時間後 | 「夜のサマリーまでに承認しましょう」 |
| 完了申告から23時間後 | 自動承認（タイムアウト） |

仮承認制度：完了申告時点で仮のXPが入り、親が承認で確定。差し戻しなら取り消し。子どもの体験を守りながら、親の承認も促す。

# 4. ペナルティ設計（サボり問題）

## 基本方針：貢献加算型

ペナルティ（マイナス）は一切なし。達成した分だけプラスが積み上がる。

| 達成率 | 個人報酬 | 集落への貢献 |
| --- | --- | --- |
| 100%（全タスク完了） | XP全額 ＋ クリティカル1.5倍🔥 | フル貢献 |
| 50〜99% | 達成率に応じたXP | 達成率分だけ貢献 |
| 0% | XPなし | 貢献ゼロ（でもペナルティなし） |

## サボりの種類別対処

| サボりの種類 | 原因 | 対処 |
| --- | --- | --- |
| 忘れてた型 | 通知見逃し・過集中 | リマインド通知設計 |
| 難しすぎた型 | タスクのハードルが高い | タスク分解・難易度調整 |
| 体調・気分型 | その日はどうしても無理 | 週1回使える「冒険者の休息」 |
| 親が承認しなかった型 | 親が忙しくて放置 | 仮承認＋24時間自動承認 |

# 5. オンボーディング設計

## 4ステップの初回フロー

| ステップ | 内容 | ポイント |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | ウェルカム画面（たまごが浮かんでいる） | 期待感を高める |
| Step 2 | モンスターの名前を入力 | 愛着の起点を作る |
| Step 3 | ダークサイド🌑 か ライトサイド🌸 を選択 | 好みで選ぶ（性別では分けない） |
| Step 4 | たまごが孵化して自分のモンスターが登場 | 感情的なピーク体験 |

- 選択した側によってUIテーマ・モンスター種類・進化ルートが変わる

- あとから「転生」でテイスト変更可能

# 6. MVP（最初に作るもの）

## 検証すべき最重要仮説

「親が承認する」という行為が、子どものタスク継続率を上げるか？

## MVP画面リスト（計7画面）

| 対象 | 画面 | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| 子ども | 今日のタスク一覧（クエスト） | Must |
| 子ども | タスク完了申告画面 | Must |
| 子ども | モンスター・XP確認画面 | Must |
| 子ども | オンボーディング（名前・サイド選択） | Must |
| 親 | タスク作成・管理画面（Web） | Must |
| 親 | 承認画面（通知からジャンプ） | Must |
| 共通 | ログイン・家族登録画面 | Must |

## 削除した機能（スコープ外）

- 装備システム → 削除（「それっぽいから入れた」機能。ADHDユーザーには迷いの元になる）

- ボス戦 → 削除（集落育成に変更）

- ペナルティ型HP制 → 削除（ADHDには毒）

## MVP開発スケジュール（一人開発）

| 期間 | マイルストーン |
| --- | --- |
| Week 1〜2 | Supabaseセットアップ・認証・家族紐付け・タスクCRUD |
| Week 3〜4 | 完了申告フロー（子ども側）＋承認フロー（親側） |
| Week 5〜6 | プッシュ通知・XP・モンスターレベルアップ演出 |
| Week 7〜8 | オンボーディング・テスト・身近な家族でβテスト開始 |

⚠️ 絶対に削ってはいけないもの：「承認したら即座に子どもへプッシュ通知が届く」リアルタイム性

# 7. マネタイズ・ビジネスモデル

## フェーズ別戦略

| フェーズ | 施策 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| フェーズ1（〜6ヶ月） | 完全無料で出す | ユーザー獲得・データ収集 |
| フェーズ2（6〜12ヶ月） | サブスク導入（月額980円想定） | 収益化開始 |
| フェーズ3（1年以降） | 学校・塾向けB2Bプラン | スケール |

## サブスクプラン案

| プラン | 内容 | 価格 |
| --- | --- | --- |
| 無料 | 子ども1人・タスク1日5個・ギルド不可 | ¥0 |
| 月額プラン | 子ども3人・タスク無制限・ギルド解放・週次レポート | ¥980/月 |
| B2Bプラン | クラス単位・担任がギルドマスター | 要相談 |

# 8. 技術スタック・開発方針

## 推奨スタック

| レイヤー | 技術 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| Web（親・子ども） | Next.js (App Router) | Vercelで即デプロイ |
| モバイル（子ども） | Expo (React Native) | Next.jsと知識共有 |
| DB・認証・リアルタイム | Supabase | Auth・Realtime・Storageが全部入り |
| プッシュ通知 | Expo Push Notifications | iOS/Android両対応 |
| ホスティング | Vercel + Expo EAS | 一人開発に最適 |

## Claude Codeへの役割分担

| Claude Codeに任せる | 自分で判断する |
| --- | --- |
| Supabaseテーブル設計・マイグレーション | モンスター進化の気持ちよさ・演出 |
| 認証まわりの実装 | 子どもが直感的に使えるUX |
| プッシュ通知ロジック | オンボーディングの感情的ピーク |
| 繰り返しのUIコンポーネント | 差し戻し時のトーン・言葉選び |
| テーマ切り替え実装 | ダーク/ライトサイドの世界観の一貫性 |

## リリース戦略

- フェーズ1：Webだけでβテスト（家族・知人・ADHDコミュニティ）

- フェーズ2：Expoでモバイル版を追加

- フェーズ3：App Store / Google Playストア申請・一般公開

※ App Store初回審査は2〜3週間かかる場合あり。スケジュールに余裕を持つこと。

# 9. 主要リスクと対策

| リスク | 内容 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 親承認サボり | 子どもが頑張っても親が承認しない | 仮承認＋24時間自動承認 |
| 「子供っぽい」と感じる | 中高生が離脱する | 2サイド制・世界観を中高生向けに振り切る |
| 集落内の責め合い | サボった人が仲間から責められる | 貢献加算型・ペナルティなし設計 |
| 作りすぎて詰む | MVPに機能を詰め込みすぎる | 7画面以上作らない・仮説検証優先 |
| 効果なくて解約 | 継続率が上がらず親が解約 | 週次レポートで子どもの成長を可視化 |
| 進化が強制される | 親がタスク種類を操作して進化を誘導 | 進化はあくまで「傾向」で強制しない設計 |

# 10. 作成済みモックアップ一覧

| ファイル名 | 内容 |
| --- | --- |
| QuestBoard_Mockup.html | スマホ版 全6画面（子ども3画面・親2画面・夜のサマリー） |
| QuestBoard_Tablet_Simple.html | タブレット版 クエスト一覧（XPバー・ストリークのみシンプル設計） |
| QuestBoard_Monster_Styles2.html | モンスタービジュアル3案比較（ドット絵・ゆるかわ・ダーク） |
| QuestBoard_Onboarding.html | オンボーディング画面（インタラクティブ・名前入力→サイド選択→孵化） |
| QuestBoard_Design_Compare.html | ギルド型 vs 育成型 設計比較 |

このドキュメントはv2です。Claude Codeへのコンテキスト提供用にご活用ください。